PPE AI 营销物料自动生成系统

需求分析报告

版本 V1.0　|　2026年7月3日　|　首盾（甲方）内部文件

# 一、项目概况

本项目为 PPE 产品（安全帽、护具等）VI 视觉自动化系统，采用“AI 生成 + Logo 智能处理 + 画布编辑器”工作流，供销售及市场人员快速生成标准化营销物料。服务商报价 23.7 万元，投入 9.7 个人月，工期 2.2 个月。技术栈：Vue3 + Node.js/Express + MySQL + Flux/ComfyUI，交付 PC Web 端 + 微信小程序两套前端。

分析依据两份文档：① 服务商起草的《需求规格说明书（SRS）V1.0》（合同附件一）；② 我方《VI 视觉自动化系统完整需求清单》（33 项，含量化验收标准）。

# 二、总体结论

SRS 覆盖范围与约束力显著弱于我方需求清单，按现稿签约存在验收风险。主要体现在三方面：验收标准全部为定性描述（“正常”）且无量化指标；约 15 项已沟通确认的需求未写入 SRS；关键售后承诺（一周修复、一年免费维护、150 并发保障）在 SRS 中缺失。

# 三、SRS 与需求清单差距分析

## 3.1 SRS 已覆盖的范围

Dashboard 首页、客户中心、产品管理后台、Logo 智能处理（抠图/贴图/定位/缩放）、AI 图片生成、营销画布编辑（含换色）、微信小程序端、PNG 导出、客户素材自动归档。

## 3.2 清单有、SRS 缺失或弱化的需求

| # | 缺失/弱化项 | 说明 | 清单来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多面印刷 | 勾选印刷面、每面独立配置、可印/不可印区分，SRS 未提 | #4/#9/#10 |
| 2 | 印刷尺寸规范 | 标准/最大/最小版限制、毫米数显示、滑块调整，未提 | #12/#13 |
| 3 | 渲染质量要求 | 透视变形贴合曲面、光影融合、SRS 仅写“智能贴图” | #15/#16 |
| 4 | 撞色自动检测 | 自动检测+推荐配色，SRS 仅有“Logo 换色” | #6 |
| 5 | 10 套预设行业模板 | SRS 的“模板保存/读取”非同一概念 | #23 |
| 6 | KA 方案展示 | 产品清单+参数+国标+一键导出；SRS 验收第 8 条表述含糊 | #25 |
| 7 | 分享链接 | 唯一 URL、微信/旺旺适配、有效期+密码权限，未提 | #27/#28 |
| 8 | PDF 报价单 | 效果图+清单+报价一键生成 PDF，未提 | #30 |
| 9 | 多分辨率导出/水印 | SRS 仅写 PNG 导出，无分辨率与水印要求 | #29/#17 |
| 10 | 数据看板 | 链接访问统计、热门产品、销售工作量，SRS 仅有基础计数 | #31-#33 |
| 11 | 方案版本管理与协同 | 跨人员访问、版本回溯，未提 | #22/#24 |
| 12 | 矢量格式支持 | 清单要求 SVG/AI/EPS，SRS 仅写 PNG/JPG | #5 |
| 13 | AI 一致性与记忆 | 产品不失真、记忆功能越用越精准，未提 | #10/#19 |
| 14 | 售后承诺 | 错误一周内修复、交付后 1 年免费维护、模型免费升级，未写入 | #10/#19 |
| 15 | 150 人并发保障 | 队列+分流+耗时监控，SRS 非功能需求完全未提 | #11 |

## 3.3 验收标准量化对照

SRS 十条验收标准全部为“XX 正常”的定性描述，无判定依据。我方清单中已有的量化指标应逐条写入：

| 量化指标 | 数值要求 | SRS 现状 |
| --- | --- | --- |
| 矢量文件抠图成功率 | > 95% | 仅写“抠图正常” |
| 实物照片 LOGO 提取成功率 | > 90% | 仅写“抠图正常” |
| 抠图处理时间 | < 5 秒/张，边缘无残留 | 未提 |
| 撞色检测准确率 | > 90% | 未提 |
| 贴图定位精度 | 像素级；秒级出图 | 仅写“贴图正常” |
| 单图 AI 生成时间 | < 1 分钟 | 仅写“生成正常” |
| 全身穿戴渲染时间 | < 30 秒 | 未提 |
| 并发能力 | 150 人同时使用不崩溃 | 仅写“基础稳定运行能力” |

# 四、风险条款分析

- 技术架构写“Flux / ComfyUI 或双方确认的模型/组件”，替换弹性过大，建议约定变更需甲方书面确认且不降低验收指标。

- “客户数据按系统设计进行逻辑隔离”属循环定义，无实际约束，建议明确隔离方式与越权访问的验收用例。

- HTTPS 部署以甲方提供域名、证书及服务器为前提，需在项目计划中明确甲方提供时间节点，避免成为工期免责事由。

- SRS 载明“如与合同正文不一致，以合同正文为准”，因此量化指标与维保承诺必须进入正文或本附件方有效。

- SRS 未约定：源码及交付物归属、数据备份策略、培训、验收流程（初验/终验/整改期限）、逾期违约责任。

# 五、建议与行动项

- 签约前修订 SRS：将 3.3 节量化指标逐条写入验收标准；3.2 节缺失项要么补入一期功能表，要么明确标注“二期”（如 AI 视频）。

- 将“一年免费维护、AI 错误一周内修复、150 并发保障、模型免费升级”写入合同正文或附件。

- 我方需尽快提供开发阻塞项：各产品三档印刷尺寸数值、10 套行业模板内容、产品多视角图片与国标参数文案、品牌水印素材。

- 技术对接文档已另行拆解：《需求拆解_功能模块.md》（13 个功能模块）与《需求拆解_AI算法.md》（6 项算法需求），可直接用于开发排期与验收对照。

# 六、范围界定

一期：产品管理、LOGO 处理、文字印刷、印刷规范、画布编辑、AI 生图、客户档案、模板方案、KA 展示、分享导出、数据看板、PC Web + 微信小程序。

二期（预留）：AI 生视频（需求待细化，双方确认一期图片功能上线后再启动）。

注：本报告为甲方内部分析文件，不构成法律意见；合同条款修订建议请结合法务审核。